# 2013年4月2日JAVA开发记录

## 功能实现：

**视频播放：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **旧SO** | **新SO** | **优先级** | **说明** |
| **在线播放** | **正常** | **正常** |  |  |
| **本地播放** | **正常** | **正常** |  |  |
| **前贴广告** |  | **正常** |  |  |
| **中贴广告** |  | **未整合** | **P2** | **去掉了** |
| **后贴广告** |  | **未整合** | **P2** | **去掉了** |
| **下一集播放** | **正常** | **正常** | **P2** | **等待使用广告接口** |
| **跳过片头片尾** | **正常** | **正常** | **P2** | **等待使用广告接口** |
| **结束页选择播放** | **正常** | **正常** | **P2** | **等待使用广告接口** |
| **清晰度切换** | **正常** | **正常** | **P2** | **等待使用广告接口** |
| **语言切换** | **正常** | **正常** | **P2** | **等待使用广告接口** |
| **音量调节** | **正常** | **正常** |  |  |
| **从上次结束点播放** | **不支持** | **正常** | **P2** | **见bug** |
| **新的错误处理** |  | **未测试** |  | **已经处理** |
| **热点** | **正常** | **正常** | **P2** |  |

**交互功能：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **旧SO** | **新SO** | **优先级** | **说明** |
| **顶** | **正常** | **正常** |  |  |
| **踩** | **正常** | **正常** |  |  |
| **收藏** | **未实现** | **未实现** | **P2** |  |
| **分享** | **未实现** | **未实现** | **P2** |  |
| **优酷指数** | **正常** | **正常** |  | **已删除** |

**界面显示：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **旧SO** | **新SO** | **优先级** | **说明** |
| **切换全屏** | **正常** | **正常** |  |  |
| **切换小屏** | **正常** | **正常** |  |  |
| **切换横屏（pad）** | **正常** | **正常** |  |  |
| **视频播放宽高比** | **正常** | **正常** | **P1** | **获取宽高数据不正确，有可能是使用本地测试视频，uplayer也不正常** |
| **亮度** | **正常** | **正常** |  |  |
| **方向锁定** | **正常** | **正常** |  |  |
| **增加关闭插件函数** |  | **未实现** |  |  |

**代码优化**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **完成状态** | **优先级** | **说明** |
| **重新获取User-Agent** |  |  |  |
| **重新获取GDID** |  |  |  |
| **修改结束页面获取数据时机** | **完成** |  |  |
| **与主站广告接口对接** |  |  |  |
| **硬解或硬解格式支持m3u8** |  |  |  |
| **utils是否为pad判断** |  |  |  |
| **播放前置条件** |  |  |  |
| **播放接口** |  |  | **Id、pid、format、videostage、videoseq、language、point、local\_time、guid** |
| **云端播放历史** |  |  |  |
| **支持多个插件共存** | **完成** |  |  |
| **\*添加插件设置优先级** |  |  | **下一期** |
| **\*pluginManager移除插件函数** |  |  | **下一期** |
| **定义错误代码返回给用户** | **完成** |  |  |

**BUG:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能点** | **完成状态** | **优先级** | **说明** |
| **播放广告时候切换程序返回崩溃** | **解决** |  | **onPause release了**  **需要实现广告的seek**  **C逻辑已经完成** |
| **播放完成崩溃** | **未解决** |  | **使用C的prepareAsync有问题** |
| **播放完广告播放正片宽高比** | **解决** |  | **Java已经完成，等待C的消息MEDIA\_INFO\_SET\_VIDEO\_SIZE** |
| **分别记录广告播放点与正片播放点** | **未解决** |  | **由于onpause后release掉了**  **C的seek函数不能跳过广告seek，只能先seek广告再seek正片** |
| **联播后转屏幕有bug** | **阻塞** |  | **因为暂时不能播放下一集** |
| **网速提示** | **阻塞** |  | **需要PM给效果图** |
| **Prepare超时处理** | **未解决** |  |  |
| **删除优酷指数** | **解决** |  |  |
| **Youku提示对话框不显示** | **未解决** |  |  |
| **请求地址不全** | **已解决** |  |  |
| **不能从历史点播放** | **已解决** |  |  |
| **暂停广告不显示** | **未解决** |  |  |
| **点击全屏changeVideoSzie** | **解决** |  |  |
| **播放完成界面显示错乱** | **未解决** |  |  |
| **广告接口没有返回** | **未解决** |  |  |
| **写一个样例插件** |  |  |  |
| **方向控制不正确** | **解决** |  |  |
| **播放按键不对** | **解决** |  |  |